# YUWA Broadcast 事業計画書

サークル告知配信ツール — プロジェクト・ドシエ

作成日 2026-05-30 ／ 青木優和（PO）／ 起業部

本書は、ヒアリング〜設計〜実装〜UI/演出までの全経緯と現状・次の一手を1冊にまとめた引き継ぎ資料。別PC・別担当・別AIセッションでもこれを読めば続行できる。

# 1. エグゼクティブサマリー

YUWA Broadcast は、サークル運営の「告知作業」を劇的に楽にするツール。頭の中のふんわりしたメモを投げると、AI が相談しながら整え、LINE / Teams / Discord など各プラットフォーム向けに最適化した告知文を生成し、配信（当面はコピペ）まで地続きにする。投稿忘れ防止のリマインドも持つ。

起業部 部長（青木）の負担削減が出発点。将来は他サークルの運営にも開放できるよう、設定・テンプレ・配信先は最初からアカウント（サークル）単位で持つマルチテナント設計。技術スタックは姉妹プロジェクト「YUWA 本体」と揃え、後でその一機能として吸収できる形にしてある。

現状：中核（メモ→各PF文面→コピペ）と UI・生成中演出まで実装完了（Phase A）。次は実生成での品質確認、その後デプロイで「どの PC・スマホでも URL を開くだけ」を実現する。

# 2. 背景と課題（解決する痛み）

毎週の活動・イベント情報を LINE グループや Teams（将来 Discord / Notion）に共有する作業が重い。具体的な痛みは次の3点。

| # | 痛み | 効かせ方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投稿先が多い（二重・三重投稿） | 1入力 → 各PFへ一斉 / コピペ |
| 2 | 見やすい文章を作るのが面倒 | 統一テンプレ＋AIが各PF最適化で生成 |
| 3 | 先延ばし・投稿忘れ（前日になりがち） | 定期下書きの自動生成＋Slackリマインド |

インパクト：1回 30分〜1時間 × 毎週 ＝ 年間 25〜50時間の削減見込み。

# 3. ソリューション（コンセプト）

「頭の中のふんわりメモを投げると、AIが相談しながら整え、各SNS向けに書き分けて、配信（orコピペ）まで地続きにする。忘れないようリマインドもする。」

全体フロー：

ふんわりメモを入力（ガイド型⇄フォーム型を切替可）

AIと相談して内容を固める（不足の必須項目だけ質問）

中間JSON に正規化（すべての心臓）

各PF向けに自動で書き分け生成（LINE / Teams / Discord）

配信 or コピペ（Teams/Discord自動・LINEはコピペ）／予約・リマインド

# 4. ターゲットユーザーと提供価値

まず：青木（起業部 部長）1人。

将来：他サークルの運営（非エンジニアが大半）。

非エンジニアでも使えることが核。だからオンボーディングは「コピペは全PF day-1で標準装備、自動投稿は任意のアップグレード」を鉄則にし、技術力ゼロでも60秒で価値が出るようにする。

# 5. プロダクト詳細

## 5.1 中間JSON（すべての心臓）

入力を一度この構造に正規化し、ここから各PF文面もスライドも派生させる。修正は「JSONを直す→全PF再生成」で一貫性を保つ。必須項目は title / datetime.start / location.name / summary。

主なフィールド：kind（activity/event）, title, datetime{start,end}, location{name,access,online_url}, summary（今回やること）, body[]（流れ・AI提案→確認）, bring[], rsvp, fee, guests[], cta, hook（推しポイント）, note（補足）, links[], images[]

## 5.2 テンプレート2種

活動告知（毎週の連絡・8項目）：タイトル/日時/場所/今回やること/内容・流れ/持ち物/参加・欠席連絡/部長から一言

イベント告知（単発の集客）：イベント名/日時/場所/概要・見どころ/対象/参加方法・申込/参加費/登壇者/拡散のお願い

## 5.3 プラットフォーム別の書き分け

|  | LINE | Teams | Discord |
| --- | --- | --- | --- |
| 長さ | 300〜500字・1メッセージ完結 | 詳しめOK | 中くらい |
| 体裁 | 情報ブロック＋見出しセクション・絵文字多め | 見出し＋箇条書きで整理 | Markdown（太字・見出し） |
| トーン | フランク・親しみ | 整然・情報重視 | カジュアル |

全PF共通で「情報ブロックを先頭で固める」「見出しでセクション化」「“こんな人に来てほしい/得られるもの”のメリット訴求」を標準化。ただし捏造はせず、内部連絡では勧誘を控えめにするガード付き。

## 5.4 入力UX

ガイド型：全部ダンプ→AIが足りない必須項目だけ1問ずつ質問。

フォーム型：項目を直接入力。上部トグルでいつでも切替。

生成後はAIチャットで微調整（「もっと短く」「もっと熱く」等）。画像挿入も対応予定。

## 5.5 生成中演出（待ち時間を退屈させない）

全画面オーバーレイで、生成のたびにランダムなシーンを表示。実況メッセージ（24種）＋豆知識（14種）も毎回ランダム。

アイコン型：水ボトルに水が溜まる／トイレットペーパーが巻かれる／タイマーがゼロに向かう／跳ねる絵文字

モザイク：SVGフィルタで本物のピクセル化→鮮明（一発リビール＋格子線）

波：Canvasの海シミュレーション（複数周波数サイン波・3層パララックス・グラデ・泡・きらめき・水位のせり上がり）

## 5.6 オンボーディング方針

| PF | day-1（設定不要） | アップグレード（任意） |
| --- | --- | --- |
| LINE | コピペ | （当面なし。無料枠が厳しい） |
| Discord | コピペ | Webhook URLを貼る（5クリック） |
| Teams | コピペ | Power Automate Workflow（画像手順） |
| Notion | コピペ | トークンを貼る |

接続ウィザードは画像付きステップ＋「テスト送信」で、実際に1通届くまで“接続済み”にしない（silent fail防止）。

# 6. 差別化・神機能

汎用AIチャットとの差＝「型がある × 各PF最適化 × 配信まで地続き × 忘れない × 自分の文体」。

定期告知の自動下書き＋Slack促し（先延ばし対策の決定版）

前回複製（先週を複製→日付だけ変えて即完成）

文体学習（過去の手直し最終版を学習し“自分っぽい初稿”）

履歴・検索・再利用、ワンタップ全PF配信

運営ごとにフォーマットを設定・学習できる（マルチテナント＋文体学習）

# 7. 技術構成

| 領域 | 技術 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| フロント | Next.js 15 + TypeScript + Tailwind | スマホ対応PWA。YUWA本体と同じ |
| 生成 | Claude API（Anthropic SDK） | tool useで構造化出力・prompt caching |
| 既定モデル | Claude Sonnet 4.6 | env で Haiku（激安）/ Opus（最高品質）切替 |
| 将来：DB等 | Supabase | 保存・認証・Vault・pg_cron（予約/リマインド） |
| ホスティング | Vercel | URL化・PWA・preview |

# 8. コストと料金

| 項目 | v1（青木1人・非商用） | 出典時点 |
| --- | --- | --- |
| Claude API | Sonnetで1本数円〜数十円（月100円前後） | 2026-05 |
| Supabase | Free（pg_cron込み）で完結 | 2026-05 |
| Vercel | Hobby（無料） | 2026-05 |
| .club ドメイン | 年 約1,500〜4,000円 | 2026-03 |

有料化の分岐点（将来の他サークル開放で効く順）：

他サークルに開放＝商用化 → Vercel Pro $20/月が必須（寄付を募るだけでも商用扱い）

容量増・Free一時停止回避 → Supabase Pro $25/月

配信量・モデル増 → Claude API 従量増

配信のリアリティ：LINEは日本の無料枠が月200通・送信先人数分カウントで厳しいため当面コピペ固定が正解。Teamsは2026/5に旧Webhook廃止→Power Automate Workflows。Discordは無料Webhook。

# 9. セキュリティ・データ方針

部員の個人情報を一切扱わない（YUWA本体の個人情報・規約リスクと切り離す）。

API キーはサーバー側に1個だけ（中央キー）。エンドユーザー（学生）はキー不要。

公開デプロイでは簡易パスワード保護（Basic認証）で課金悪用を防止。本格認証（Google・運営のみ）はSupabase導入時。

守るべきは「ログイン」と「配信先トークン」だけ＝個人ツールゆえ堅くしやすい。

# 10. ロードマップ

| Phase | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| A | メモ→ガイド対話→中間JSON→各PF生成→コピペ | 完了 |
| B | Supabase+Vercel化・保存・履歴・前回複製・デプロイ | デプロイ準備中 |
| C | 接続ウィザード（テスト送信）＋Discord/Teams自動投稿 | 未 |
| D | 予約投稿＋定期下書き＋Slackリマインド＋失敗時通知 | 未 |
| E | 文体学習＋複数管理者・引き継ぎ | 未 |
| F | 中間JSONからスライド下書き生成（python-pptx等） | 将来 |

# 11. 実装状況（現在地：2026-05-30）

完了（すべて main）：

Phase A 一式（種別/入力切替/ガイド質問/各PF生成/AI修正/コピペ、中間JSON）

生成エンジン（tool use・prompt caching・既定Sonnet4.6・max_tokens 8192でクラッシュ修正）

プロンプト強化（情報ブロック＋セクション＋メリット訴求＋ガード）

UI磨き（ヘッダー/色分けタブ/文字数/コピー/余白）＋生成中演出（icon/mosaic/wave 全画面ランダム）

進行中（PR #2 `feat/deploy-prep`・未マージ）：

簡易パスワード保護（middleware）／デプロイ手順書／status更新

次にやること：

① 生成品質ゲート：個人PCで実生成1回し、Sonnet＋新プロンプトの出力を目視確認

② デプロイ：PR #2をマージ → Vercelへ（個人アカウント）→ URLでどこでも使える

③ Phase B後半（Supabase）：保存・履歴・運営別設定・本格認証。必要になってから

# 12. 検証ログと品質ゲート方針

コードを書く前に、Claudeを「Phase Aのエンジン」に見立てて本番データで1本実演（2026-05-29、立花祭の出展内容決め回）。中間JSON→LINE版/Teams版の生成が機能し、得られた文面はそのまま使える質だった。スキーマの妥当性を確認してから清書・実装に進み、手戻りを防いだ。

重要：手動検証で見た高品質はOpus級モデルの出力。アプリの既定はSonnet。よって「アプリが実際に出す質」は別途、実生成1回で目視確認する（未検証の核の上にデプロイを積まない）。イマイチならその場でOpusに上げるか、プロンプトを調整する。

# 13. YUWA 本体との関係

YUWA 本体（github.com/aokiyuwadayo/yuwa、旧コードネーム s-fit）はサークル管理アプリ（匿名意見箱・イベント掲示板・出欠・スケジュール・名簿）。本ツールはスタック（Next.js + Supabase）とマルチテナント構造を揃えてあり、将来「YUWA v0.3 告知機能」として吸収できる。account（サークル）= YUWAのorganizations、認証・メンバーは流用、配信機能だけ足す形でキレイに繋がる。

今は速く価値を出すため別リポで先行。YUWA本体はボランティア部員が実装中のため、計画外の重い機能を混ぜて負担を増やさない配慮でもある。

# 14. 運用ルール・ガードレール

会社用PCでは鍵を置かない・生成しない（課金）・個人ログインしない。生成とデプロイは個人PCで。

個人リポ（yuwa-broadcast）は build/型が通ればマージ自走可。ただしゲート前にデプロイ系はマージしない。

開発の進め方：main直push最小化、機能はブランチ→PR、Conventional Commits、1 Phase=1 PR目安。

名前：本名「青木優和（ゆうわ）」の要素を活かす方向。当面の仮称 YUWA Broadcast。候補：Musubi / YUWA Cast / 結伝 / Wacca。

# 15. 次のアクション（個人PCでの引き継ぎ手順）

個人PC（会社PC以外）で：

① 生成品質ゲート

git checkout main && git pull

echo 'ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...' > .env.local（個人の鍵）

npm install（新規clone時のみ）／ npm run dev → http://localhost:3000

活動告知で立花祭メモを生成し、情報ブロック＋セクション＋勧誘が効いた良い出力か確認

② デプロイ（ゲート通過後）

PR #2 をマージ

Vercelに個人アカウントでImport → env（ANTHROPIC_API_KEY / SITE_PASSWORD）設定 → Deploy

発行URLを開く（Basic認証）→ スマホはホーム画面に追加

詳細は docs/deploy.md と docs/status-2026-05-30.md に記載。

# 16. 関連リソース

リポジトリ：https://github.com/aokiyuwadayo/yuwa-broadcast

設計：docs/design-doc.md ／ 現状：docs/status-2026-05-30.md ／ デプロイ：docs/deploy.md

プロジェクトガイド：CLAUDE.md（別PCのClaude Codeが文脈を掴むため）

姉妹リポ（YUWA本体）：https://github.com/aokiyuwadayo/yuwa